이거 실증적SW개발프로젝트 주간보고 (8주차)

작성일: 2025/04/27 팀: robotomy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀 활동  보고 | 활동일시 | 04/26(토) |
| 장 소 | 오프라인 |
| 참석자 | 강동혁, 서인욱, 이준호, 응웬후탐 |
| 특이사항 | X |
| 이번주  진행사항 | {  수요조사 자료 정리를 통한 기능 정리  }  강동혁: 수요 조사 결과에 따른 기능 정리 및 개발, 도슨트 로봇 프롬프트 개발  서인욱: 실시간 대화 시스템 코드 테스트 및 개발  이준호: 수요조사 결과에 따른 기능 정리 및 개발 자율주행 개발환경 준비 및 알고리즘 분석  응웬후탐: 수요조사 결과에 따른 기능 정리 및 개발 | |
| 다음주  계획 | {  04/30 (수) 팀원 회의  }  강동혁: MBTI프롬프트 테스트, yolo v5를 사용한 카메라 인식  서인욱: Api키를 통한 Chat gpt를 이용한 응답 생성 테스트  이준호: 자율주행 모델확보 및 자율주행 개발 착수 (장애물 감지, slam을 통한 로봇위치 인식)  응웬후탐: 디스플레이 개발 | |