실증적SW개발프로젝트 주간보고 (12주차)

작성일: 2025/05/25 팀: robotomy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀 활동  보고 | 활동일시 | 05/24(토) |
| 장 소 | 온라인 |
| 참석자 | 강동혁, 서인욱, 이준호, 응웬후탐 |
| 특이사항 |  |
| 이번주  진행사항 | {  어플리케이션 개발 관련 회의  }  강동혁: 제어 어플리케이션 개발  서인욱: chatgpt에 도슨트 프롬프트 부여 후 테스트 진행 및 문제점 분석  이준호: 테미를 이용한 매핑 방법 조사  응웬후탐: 표정 상태 전환 로직의 기본 구조 설계, 상태 전환에 필요한 변수 및 조건 정리 | |
| 다음주  계획 | {  05/26 김현석 교수님과 팀 미팅  05/27 테미 매핑 테스트  }  강동혁:로봇 조작 어플리케이션 추가 개발  서인욱: whisper 및 tts 소요시간 단축을 위한 개선 요소 모색  이준호: 로봇 조작 어플리케이션 추가 개발  응웬후탐: 테스트 코드 작성 및 상태 전환, 디스플레이 반응 시간 조절 실험 예정 | |