실증적SW개발프로젝트 주간보고 (13주차)

작성일: 2025/06/01 팀: robotomy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀 활동  보고 | 활동일시 | 05/26(월), 05/27(화), 05/29(목) |
| 장 소 | s06- 604 |
| 참석자 | 강동혁, 서인욱, 이준호, 응웬후탐 |
| 특이사항 |  |
| 이번주  진행사항 | {  05/26(월) 김현석 교수님과 팀 미팅  27(화) - 테미 매핑 , 멘토 교수님과 회의  29(목) - 테미 연결 테스트  }  강동혁: 사용자 앱 개발과 서버 연결 테스트  서인욱: MBTI - ESTJ 유형 자료조사 및 정리, 시스템 프롬프트 개선, AI에 ESTJ형 도슨트 프롬프트 적용 후 대화 테스트 진행  이준호: 안드로이드 스튜디오를 이용하여 태미와 통신 성공, 명령 시도.  응웬후탐: 기쁨, 슬픔, 놀람, 인사 등 주요 감정에 대해 프레임 수를 늘려 더욱 자연스러운 애니메이션용 이미지 세트를 새롭게 제작함. | |
| 다음주  계획 | {  06/05 테미 앱 설치 및 사용자 앱과 테스트  }  강동혁:사용자 앱 추가 보완 및 서버 연결에러 해결  서인욱: ChatGPT 사용으로 인한 부정확한 답변이 발생하는 문제점을 파인 튜닝으로 보완 예정  이준호: 사용자 앱과 테미 앱 서버 연결에러 해결  응웬후탐: 새롭게 제작한 이미지 프레임들을 순차적으로 연결하여 감정별 애니메이션 구현  애니메이션 전환 속도(FPS) 실험 및 자연스러운 디스플레이 반응 구현 예정 | |