실증적SW개발프로젝트 주간보고 (14주차)

작성일: 2025/06/08 팀: robotomy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀 활동  보고 | 활동일시 | 06/05(목) |
| 장 소 | s06- 604 |
| 참석자 | 강동혁, 서인욱, 이준호, 응웬후탐 |
| 특이사항 |  |
| 이번주  진행사항 | {  06/05(목) 테미 앱 설치 및 사용자 앱과 테스트  }  강동혁: 사용자 앱 추가 보완(UI, UX)  서인욱:MBTI - ESTJ 유형의 시스템 프롬프트 개선, TTS 처리 속도 개선, AI 파인튜닝으로 잘못된 응답 생성 방지  이준호: temi store에 개발한 앱 등록신청및 권한 신청  응웬후탐: 기존 감정 이미지들의 해상도 및 비율을 Temi 로봇 화면에 맞게 재편집 및 재정렬함. | |
| 다음주  계획 | {  06/09(월) 테미 추가 테스트  }  강동혁: 서버와 통신 테스트 및 추가 개선 사항개선  서인욱: AI 파인튜닝으로 잘못된 응답 생성 방지, 모델 응답 속도 개선, 시스템 프롬프트 개선, MBTI - ESTJ 유형의 행동 텍스트화  이준호: 개발한 앱을 기반으로 tts, 외부 앱, 디스플레이 적용  응웬후탐: 새이미지 프레임들을 코드에 연동하여 실제 애니메이션 구현  감정 전환 로직에 따라 자동으로 이미지가 바뀌도록 테스트 및 적용 | |