실증적SW개발프로젝트 주간보고 (15주차)

작성일: 2025/06/15 팀: robotomy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀 활동  보고 | 활동일시 | 06/13(금), 6/14(토) |
| 장 소 | s06- 604, 팀장 집 |
| 참석자 | 06/13(금)(강동혁, 서인욱, 이준호, 응웬후탐)  06/14(토)(강동혁, 서인욱, 이준호) |
| 특이사항 |  |
| 이번주  진행사항 | {  06/13(금) 테미 앱 관련 발표 전 회의 및 코드 통합  06/14(토) 코드 통합 및 시연 영상 촬영  }  강동혁: 코드 통합 사용자 앱 수정 및 시연 영상 촬영  서인욱: 실시간 자연어 대화 기능 GPU 환경 테스트, 프롬프트 개선, TTS 응답 속도 개선, 서버-실시간 자연어 대화 기능 호환성 테스트 및 연동  이준호:temi 개발자 권한 신청, temi 어플리케이션 업로드 및 서버 코드 통합  응웬후탐: 현재 표정 영상은 여러 장의 이미지를 단순히 이어붙여서 전환이 부자연스러움  표정 전환을 더 부드럽고 자연스럽게 보이도록 애니메이션 방식 개선 작업 중 | |
| 다음주  계획 | {  06/16(월) 발표  }  강동혁: 사용자 어플리케이션 블루투스 조사 및 개발  서인욱: GPU CUDA 메모리 부족 문제 해결을 위해 최소 6GB 이상의 GPU 환경에서 테스트, 실시간 자연어 대화 기능 환경을 CPU에서 GPU로 전환, 다른 유형의 MBTI 도슨트 프롬프트 개발  이준호:Temi sdk 연구 및 개발  응웬후탐:표정 이미지 전환 효과 최종 완성  음성(TTS)과 표정 애니메이션의 동기화 연동 기능 구현 | |