실증적SW개발프로젝트 주간보고 (6주차)

작성일: 2025/04/14 팀: robotomy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀 활동  보고 | 활동일시 | 04/09(수), 04/12(토) |
| 장 소 | 오프라인 멘토링(S06-627), 부산시립박물관 현장조사 |
| 참석자 | 강동혁, 서인욱, 이준호, 응웬후탐 |
| 특이사항 | 박물관 방문 |
| 이번주  진행사항 | {  멘토링  - AI 로봇의 기능 및 개발 방향을 도슨트 로봇을 목표로 결정  - 부산 시립 박물관 현장조사(참석자: 강동혁, 서인욱, 응웬후탐)  - 실제 전시 환경 분석을 통한 개발할 로봇의 기능에 대해 논의  - 도슨트 로봇에 대한 수요조사를 구글폼을 통해 진행 결정  }  강동혁: 구글폼 수요조사 목록 선정 및 생성  서인욱: 도슨트 자료 조사 수행, TTS 다국어 모델 테스트 완료  이준호: 도슨트 및 도슨트의 필요성 조사, 구글폼 수요조사 목록 선정  응웬후탐: 로봇의 기능 아이디어 제안 | |
| 다음주  계획 | {  04/16(수) 멘토링 진행  }  강동혁: 구글 폼 수요 조사 자료 정리  서인욱: AI 자연어 대화 기능 개발 및 AI 성격 테스트 진행  이준호: AI가 사용되고 있는 박물관 방문, 실제 서비스 장단점 조사 및 서비스 개발 예정  응웬후탐: 박물관 내 기존 안내 로봇 서비스 조사 및 분석 | |