실증적SW개발프로젝트 주간보고 (7주차)

작성일: 2025/04/20 팀: robotomy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 팀 활동  보고 | 활동일시 | 04/16(수) 멘토링 진행 |
| 장 소 | 오프라인 멘토링(S06-627) |
| 참석자 | 강동혁, 서인욱, 이준호, 응웬후탐 |
| 특이사항 | X |
| 이번주  진행사항 | {  멘토링  -수요 조사를 통한 방향성 계획  }  강동혁: 구글폼 수요조사 자료정리  서인욱: (노트북 고장)코드 실행이 불가하여 실시간 대화 시스템의 구조와 코드를 설계, Whisper 및 TTS 다국어 모델의 장단점 및 실시간 처리 성능을 조사  이준호: AI가 사용되고 있는 박물관 방문, 실제 서비스 장단점 조사  응웬후탐: 박물관에서 사용되는 로봇의 장단점 분석, 도슨트 로봇의 개선 방안 제안 | |
| 다음주  계획 | {  04/26 팀원 회의  }  강동혁: 수요 조사 결과에 따른 기능 추가 및 개발  서인욱: 실시간 대화 시스템 코드 테스트 및 보완  이준호: 수요 조사 결과에 따른 기능 추가 및 개발  응웬후탐: 수요 조사 결과에 따른 기능 추가 및 개발 | |